- 询 价 内 容

本次监理询价内容包含：临夏回族自治州人民医院临夏州人民医院信息化二期项目建设过程的监理服务。

（一）监理范围

本次询价的范围包含：

一、 医院核心平台、平台应用、临床信息系统、医疗管理系统、患者服务系统、运营管理系统（二期）、闭环管理系统、临床决策支持（CDSS）、互联互通评级标准深化建设、区域医疗信息服务平台、区域医疗服务系统、软件接口、五大中心院前信息系统、服务器存储资源扩展升级、灾备机房的机房装修和环境建设、机房的备份、容灾、演练硬件及软件、灾备机房的网络设备及基础建设、ORACLE数据库分离及搭建、机房运维系统等。（详见技术参数表）

二、外网：入侵防御系统、Web防火墙、接入交换机、准入控制系统、日志审计系统、核心交换机、负载均衡；内网：出口防火墙、安全沙箱、防火墙、边界防火墙、数据中心核心交换机、数据库审计系统、入侵检测系统、日志审计系统、安全态势感知系统、漏洞扫描系统、堡垒机授权、终端安全管理系统、服务器、杀毒软件、无线准入控制系统；测评部分；制度建设；线路传输；辅材等。

以上建设项目总投资： 4049.604043万元

（二）监理内容

本次询价的内容为：对临夏回族自治州人民医院临夏州人民医院信息化二期项目建设全过程实施监理，包括依据监理规范对项目的实施、调试、培训、试运行、测试、竣工验收等过程进行全过程监理。

（三）监理服务的要求

- 1、总体服务要求

监理单位应依照相关标准以及采购人制定的各项需求，以采购人的项目利益为目标，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法等相关原则，为采购人提供监理服务。

监理单位应对采购人负责的建设项目提供从合同签订之日起至所监理项目全部通过最终验收之日止的监理服务，监理单位应在合同签订后提交完整的监理方案。具体监理任务的主要工作包括但不限于以下内容，按具体的监理内容又可分为：工程质量控制、工程进度控制、工程投资的控制、合同的管理、文档的管理、数据安全的管理、知识产权的管理、保密管理和文明施工与安全生产管理等。监理方必须安排工作人员现场办公做好本项目质量和进度控制，协助业主单位完成本项目任务提供管理和技术咨询。

- 2、服务方式

（1）监理对项目全过程进行质量控制、进度控制、成本控制，合同管理、信息管理、风险管理，组织协调等。

（2）监理进行项目总体方案审核。

（3）监理协助甲方、中标承建方签订项目建设合同（由甲方确定是否由监理帮助审核、修改合同）, 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约，对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

（4）合同生效后，监理按合同的要求，对项目的质量、进度、成本进行严格把关。按监理程序和守则向甲方报告项目建设情况；对项目中出现的新问题协调各方确定解决方案，确保工程的顺利实施。

（5）监理及时向甲方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；督促、检查中标承建方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

（5）监理负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用。

（6）监理负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

（7）监理负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（8）监理建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（9）监理对甲方进行用户需求调查与分析，从专业角度提出合理化改进意见；对承建方编写的《需求文档》、《设计文档》、《用户操作手册》等文档审查确认，在建设过程中，及时进行阶段性检查、测试并提出改进意见，项目竣工验收履行鉴定验收职责，项目竣工验收后督促承建方对甲方进行培训和履行售后服务职责。

（10）监理审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交；在中标后1个月内提交各种文档规范，特别是验收文档规范，方便各项目遵照执行。

（11）监理监督检查本项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实。

本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，监理公司应派总监理工程师和监理工程师按采购人要求现场监理，建立项目监理机构，负责整个工程的全程监理工作。

- 3、质量控制

（1）深化设计的质量控制

- 协助用户审查和确认承建商的深化设计方案；

- 审查和确认承建商的总体技术方案，并提交相应审核报告；

- 审查和确认承建商的组织实施方案；

- 审查和确认承建商的工程质量保证计划及质量控制体系；

- 审查和确认承建商的测试计划；

- 审查和确认承建商的工程进度计划；

- 确定项目质量控制的关键节点。

（2）实施开发的质量控制

- 监督集成商执行项目实施质量计划；

- 督促、检查集成商严格按工程承建合同、国家工程技术标准、施工规范进行项目实施；

- 检查工程采用的主要设备及关键材料是否符合工程量清单或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查主要设备、材料的原产地证明、出厂合格证明；

- 在项目实施现场对实施情况进行旁站、巡视等监理工作，对工程质量情况进行跟踪；

- 及时发现项目实施中的质量问题并提出专项监理报告；

- 审核集成商提交的工程实施进度月表，控制工程总进度；

- 核查项目实施过程中的主要部位环节，督促集成商进行隐蔽工程的随工复查验收、分项工程验收和工程竣工初步验收，并对此给出书面意见；

- 核定工程分阶段完成情况，审核集成商进度报表及付款申请，签发工程付款凭证。

（3）系统集成的质量控制

- 协助用户和承建商进行集成方案的审核和确认；

- 对采购的软、硬件设备的质量进行检验和验收并提供相应文档。

（4）技术培训的质量控制

- 审核确认承建商的培训计划；

- 监督承建商实施培训计划，并征求用户的反馈意见；

- 审核确认承建商的培训总结报告。

- 4、进度控制

按合同的要求，对项目的质量进行严格把关。

（1）审核承建商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对工程实施进度进行实时跟踪，并要求承建商对进度计划进行动态调整，以确保工程的阶段和总体进度目标的实现；

（3）组织召开进度协调会议，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要；

（4）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建商尽快采取措施。

- 5、项目投资的控制

按合同的要求，对项目的成本进行严格把关。

（1）通过对工程实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助用户做好工程支付预算的流量表，及时向用户提供项目质量和工程进度审核结果，以使付款进度能够与工程质量和工程进度结合起来。

- 6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建商按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

（4）对工程暂停、复工等事宜进行审核确认；

（5）根据合同约定，审核承建商提交的付款申请，签发付款凭证。

- 7、项目信息管理

（1）及时向承建单位提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类档和资料；

（3)督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发承建单位发出的一切指示、通知和业务联系单

- 8、项目文件的管理

（1）协助用户做好档案的管理，包括项目文件材料的收集、整理和归档等；

（2）做好项目建设监理日志、周报、工作简报及项目大事记；

（3）做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

（4）管理好实施期间各类技术文件、合同、协议等

- 9、项目安全的管理

（1）协助用户对项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料进行保护，防止被非授权使用；

（2）对建设项目的设计方案、施工方案以及所有施工过程资料和信息负有保密责任，未经用户许可不能外泄；

（3）负责监督施工单位按照国家及大楼管理规定进行文明施工；

（4）负责监督施工单位按照国家消防部门及项目场地管理规定配备足够的消防设备；

（5）负责检查和审核施工单位安全生产管理制度的完整性、可行性；

（6）协助和督促施工单位根据施工现场情况和环境制定安全施工措施，建立安全生产保障体系；

（7）负责监督施工过程中的用电、用火、用水安全及防盗、防破坏等措施的执行；

（8）对高安全风险的施工项目或环节，必须要求施工单位指定周密的安全施工方案并经监理审核签字后，在监理的现场监督下方可实施；

（9）负责监督、检查和管理施工现场环境，保障施工现场卫生、整洁、有序。

- 10、知识产权的管理

协助用户对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- 11、组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）采用信息化手段，如信息化工程监理管理平台软件对项目进行监理，提高建设单位、承建单位、监理单位等项目各参与方的沟通效率。

- 12、测试的要求

监理服务工程中须提供相关的测试设备完成包括但不限于以下测试：

（1）信息网络系统测试：接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试、工程电气性能测试、纤特性试、网络安全和管理功能复核测试、网络安全防护和网络管理设备自身安全性测试，网络设备、存储设备和服务器设备安全性测试，网络吞吐量测试。

（2）信息应用系统测试：功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试。

（3）依照国家信息系统安全等级保护及其他信息安全的基本要求协助采购人作好信息安全方面的工作。

（四）监理周期

以完成项目的调研设计、开发实施、培训、测试、验收等各项监理工作时间视为本项目的监理周期。